# KẾ HOẠCH VẬN HÀNH AGILE (AGILE OPERATING PLAN)

## Dự án nâng cấp hệ thống quản lý bán hàng GreenMart

Đơn vị thực hiện: TechViet Thời gian triển khai: 6 tuần đầu Phương pháp: Agile – Scrum Đội dự án: Long, Hoa, An, Bình, Chi, Dung

## 1. Lý do chọn Agile thay vì Waterfall

### 1.1. Hạn chế của Waterfall

Waterfall là mô hình phát triển phần mềm theo các giai đoạn tuần tự. Khi áp dụng vào dự án GreenMart, mô hình này gặp những khó khăn sau:

- Khó thay đổi yêu cầu: Yêu cầu được chốt từ đầu nên khi GreenMart muốn bổ sung chức năng đặt hàng online, đội phải sửa lại tài liệu và thiết kế đã hoàn thành.

- Phát hiện lỗi muộn: Khách hàng chỉ được xem sản phẩm một lần ở cuối dự án nên các vấn đề về tìm kiếm sản phẩm, giỏ hàng và thanh toán có thể chỉ được phát hiện khi đã tốn nhiều thời gian phát triển.

- Chi phí sửa đổi cao: Thay đổi ở giai đoạn cuối có thể ảnh hưởng đến nhiều phần của hệ thống.

- Sản phẩm không sát nhu cầu: Đội dự án có thể hoàn thành đúng kế hoạch ban đầu nhưng sản phẩm lại không đáp ứng nhu cầu kinh doanh thực tế.

### 1.2. Agile khắc phục như thế nào?

Agile chia quá trình phát triển thành các vòng lặp ngắn. Sau mỗi vòng lặp, đội tạo ra một phần sản phẩm có thể kiểm tra và lấy phản hồi từ khách hàng.

Ví dụ tại GreenMart:

- Tuần 1–2: Xây dựng chức năng tìm kiếm sản phẩm cơ bản.

- Tuần 3–4: Bổ sung giỏ hàng và quy trình đặt hàng online.

- Tuần 5–6: Hoàn thiện quy trình thanh toán thử nghiệm, kiểm thử và cải tiến theo phản hồi.

Khách hàng được tham gia đánh giá sản phẩm thường xuyên, giúp nhóm phát hiện sai sót sớm và điều chỉnh thứ tự ưu tiên phù hợp.

### 1.3. Kết luận

Dự án GreenMart nên sử dụng Agile kết hợp Scrum vì yêu cầu bán hàng đa kênh có thể thay đổi theo nhu cầu kinh doanh. Cách làm này giúp đội phát hành sản phẩm theo từng phần, nhận phản hồi sớm, giảm rủi ro và tập trung vào những chức năng mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng.

## 2. Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile Manifesto

| Thói quen hiện tại | Giá trị Agile chưa được coi trọng | Cách làm mới |
| --- | --- | --- |
| Cả đội chỉ trao đổi qua bình luận trên phần mềm, gần như không họp trực tiếp. | Cá nhân và sự tương tác hơn quy trình và công cụ. | Tổ chức Daily Scrum 15 phút mỗi ngày; khuyến khích trao đổi trực tiếp khi có vấn đề và sử dụng phần mềm để lưu lại công việc. |
| Viết tài liệu đặc tả rất chi tiết trước, chỉ trình diễn sản phẩm một lần ở cuối dự án. | Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ. | Xây dựng sản phẩm theo từng Sprint, ưu tiên chức năng chạy được; chỉ viết tài liệu cần thiết để phát triển, kiểm thử và vận hành. |
| Bắt chờ hai tuần phê duyệt mỗi khi khách muốn đổi yêu cầu. | Hợp tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng. | Product Owner trao đổi thường xuyên với GreenMart, tiếp nhận phản hồi và cập nhật Product Backlog theo giá trị kinh doanh. |
| Khi thực tế khác với kế hoạch, đội vẫn làm đúng theo kế hoạch đã duyệt ban đầu. | Đáp ứng với sự thay đổi hơn là bám sát kế hoạch. | Đánh giá lại ưu tiên sau mỗi Sprint; điều chỉnh kế hoạch cho Sprint tiếp theo dựa trên phản hồi và tình hình thực tế. |

Lưu ý: Agile không có nghĩa là bỏ hoàn toàn tài liệu, hợp đồng hoặc kế hoạch. Nhóm vẫn sử dụng chúng nhưng không để chúng cản trở việc hợp tác và tạo ra sản phẩm có giá trị.

## 3. Khung Scrum

### 3.1. Lựa chọn độ dài Sprint

Nhóm chọn Sprint cố định 2 tuần. Trong 6 tuần đầu, dự án sẽ có 3 Sprint.

Lý do: Hai tuần đủ để nhóm phân tích, lập trình, kiểm thử một phần chức năng và trình diễn kết quả, đồng thời giúp khách hàng phản hồi thường xuyên.

Scrum vận hành dựa trên ba trụ cột:

1. Minh bạch (Transparency)

Công việc, tiến độ, tiêu chí hoàn thành và các vấn đề đều được công khai trên bảng Scrum. Các thành viên và GreenMart có cùng cách hiểu về trạng thái sản phẩm.

2. Thanh tra (Inspection)

Nhóm kiểm tra tiến độ hằng ngày, chất lượng sản phẩm trong quá trình phát triển và kết quả tại Sprint Review.

3. Thích nghi (Adaptation)

Khi phát hiện sai sót hoặc nhu cầu mới, nhóm điều chỉnh cách làm, sản phẩm hoặc thứ tự ưu tiên để đạt mục tiêu tốt hơn.

### 3.2. Lịch triển khai 6 tuần

| Thời gian | Sprint | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1–2 | Sprint 1 | Tìm kiếm, xem chi tiết sản phẩm và kiểm thử cơ bản. |
| Tuần 3–4 | Sprint 2 | Giỏ hàng và luồng đặt hàng online. |
| Tuần 5–6 | Sprint 3 | Hoàn thiện quy trình thanh toán thử nghiệm, kiểm thử tích hợp và cải tiến. |

Đây là kế hoạch ban đầu. Product Owner có thể điều chỉnh thứ tự ưu tiên dựa trên phản hồi, nhưng mỗi Sprint vẫn giữ độ dài hai tuần.

### 3.3. Vì sao chọn Scrum thay vì Waterfall?

Scrum cung cấp các vai trò, sự kiện và tạo tác cụ thể để triển khai Agile. Nhóm có thể chia công việc thành các Sprint, kiểm tra sản phẩm thường xuyên và thay đổi kế hoạch có kiểm soát, thay vì chờ đến cuối dự án mới phát hiện vấn đề.

## 4. Phân vai Scrum Team

Scrum Team của GreenMart gồm ba vai trò: Product Owner, Scrum Master và Developers. Theo Scrum hiện đại, Developers bao gồm cả lập trình viên và tester.

| Thành viên | Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| Long | Product Owner (PO) | Đại diện giá trị sản phẩm, quản lý và sắp xếp Product Backlog. |
| Hoa | Scrum Master (SM) | Hướng dẫn Scrum, hỗ trợ loại bỏ trở ngại và cải thiện cách làm việc. |
| An | Developer | Phát triển chức năng tìm kiếm và hiển thị sản phẩm. |
| Bình | Developer | Phát triển giỏ hàng và quy trình đặt hàng. |
| Chi | Developer | Phát triển xử lý nghiệp vụ, tích hợp và hỗ trợ sửa lỗi. |
| Dung | Developer – Tester | Kiểm thử chức năng, kiểm thử hồi quy và phối hợp bảo đảm chất lượng. |

### 4.1. Quyền quyết định của từng vai trò

### Product Owner – Long

Được quyết định:

- Thứ tự ưu tiên của Product Backlog.

- Mục tiêu và giá trị cần đạt của sản phẩm.

- Làm rõ yêu cầu và tiêu chí chấp nhận với khách hàng.

Không được quyết định:

- Ép Developers cam kết khối lượng vượt khả năng.

- Tự ý thay đổi Sprint Goal hoặc đơn phương áp đặt cách thực hiện kỹ thuật.

### Scrum Master – Hoa

Được quyết định:

- Cách hỗ trợ nhóm hiểu và thực hành Scrum đúng cách.

- Cách tạo điều kiện cho các sự kiện Scrum diễn ra hiệu quả.

- Phối hợp tháo gỡ trở ngại và cải thiện quy trình.

Không được quyết định:

- Thay Product Owner sắp xếp ưu tiên sản phẩm.

- Ra lệnh cho Developers phải làm từng công việc theo cách cụ thể.

### Developers – An, Bình, Chi, Dung

Được quyết định:

- Cách thiết kế, lập trình, kiểm thử và tích hợp.

- Cách chia công việc để đạt Sprint Goal.

- Khối lượng công việc có thể hoàn thành dựa trên năng lực thực tế.

Không được quyết định:

- Tự ý thay đổi thứ tự ưu tiên toàn bộ Product Backlog.

- Tuyên bố một tính năng chưa đạt Definition of Done là đã hoàn thành.

Lưu ý: Scrum Team tự quản lý và chịu trách nhiệm chung về việc tạo ra Increment có giá trị. Tester không chỉ kiểm thử ở cuối Sprint mà cần tham gia xuyên suốt quá trình phát triển.

## 5. Artifacts và lịch sự kiện Scrum

### 5.1. Product Backlog

Product Backlog là danh sách các hạng mục cần thực hiện, được Product Owner sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Danh sách dưới đây là đề xuất ban đầu cho GreenMart.

| Ưu tiên | Hạng mục | Mô tả | Giá trị mang lại |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm sản phẩm | Tìm theo tên hoặc từ khóa. | Giúp khách nhanh chóng tìm thấy sản phẩm. |
| 2 | Xem chi tiết sản phẩm | Hiển thị tên, giá, mô tả và tình trạng hàng. | Cung cấp thông tin trước khi mua. |
| 3 | Giỏ hàng | Thêm, xóa và thay đổi số lượng sản phẩm. | Chuẩn bị đơn hàng trước khi đặt. |
| 4 | Đặt hàng online | Nhập thông tin nhận hàng và xác nhận đơn. | Hỗ trợ bán hàng đa kênh. |
| 5 | Thanh toán | Tích hợp hoặc mô phỏng phương thức thanh toán. | Hoàn thiện quy trình mua hàng. |
| 6 | Quản lý tồn kho | Kiểm tra số lượng hàng trước khi xác nhận đơn. | Hạn chế đơn hàng vượt số lượng hàng có sẵn. |
| 7 | Theo dõi trạng thái đơn hàng | Hiển thị trạng thái xử lý đơn. | Giúp khách biết tiến độ đơn hàng. |
| 8 | Kiểm thử tích hợp và bảo mật | Kiểm tra luồng mua hàng, lỗi và quyền truy cập. | Nâng cao độ tin cậy của hệ thống. |

Thứ tự trên có thể được điều chỉnh khi GreenMart cung cấp thêm thông tin. Các yêu cầu về tồn kho và thanh toán cần được làm rõ trước khi triển khai thực tế.

### 5.2. Sprint Backlog và Sprint Goal của Sprint 1

Sprint 1: Từ đầu tuần 1 đến hết tuần 2.

Sprint Goal: Xây dựng một luồng tra cứu sản phẩm cơ bản, giúp khách hàng tìm kiếm và xem thông tin sản phẩm để đánh giá sớm nền tảng bán hàng đa kênh.

| Công việc trong Sprint Backlog | Người phụ trách chính | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| Làm rõ yêu cầu tìm kiếm và thông tin sản phẩm | Long, An | Có tiêu chí chấp nhận rõ ràng. |
| Thiết kế giao diện danh sách và chi tiết sản phẩm | An, Bình | Giao diện cơ bản hoạt động được. |
| Xây dựng API tìm kiếm sản phẩm | Bình, Chi | Trả về danh sách phù hợp từ khóa. |
| Xây dựng chức năng xem chi tiết sản phẩm | An, Chi | Hiển thị thông tin sản phẩm. |
| Kiểm thử tìm kiếm và chi tiết sản phẩm | Dung, Developers | Các trường hợp kiểm thử chính đạt yêu cầu. |
| Tích hợp và sửa lỗi | Cả nhóm | Có bản chạy được để trình diễn. |

Các thành viên có thể hỗ trợ lẫn nhau; bảng phân công không có nghĩa mỗi chức năng chỉ do một người thực hiện.

### 5.3. Increment mong đợi cuối Sprint 1

Increment là phiên bản sản phẩm đã tích hợp, đáp ứng tiêu chuẩn hoàn thành của nhóm và có thể sử dụng để đánh giá.

Cuối Sprint 1, nhóm mong đợi có:

- Màn hình danh sách sản phẩm.

- Chức năng tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa.

- Màn hình xem chi tiết sản phẩm.

- Dữ liệu sản phẩm thử nghiệm.

- Các chức năng trên được kiểm thử và tích hợp thành một luồng chạy được.

Definition of Done (DoD) đề xuất: Mã nguồn đã tích hợp, chức năng đạt tiêu chí chấp nhận, các kiểm thử liên quan đạt yêu cầu, không còn lỗi nghiêm trọng đã biết và bản dựng có thể trình diễn.

Nếu một chức năng chưa đạt DoD, chức năng đó không được tính vào Increment hoàn thành.

### 5.4. Lịch 5 sự kiện trong một Sprint

Scrum có Sprint và bốn sự kiện chính nằm trong Sprint: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review và Sprint Retrospective.

| Sự kiện | Thời điểm | Thời lượng đề xuất | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Sprint Planning | Sáng ngày đầu Sprint | Tối đa 4 giờ cho Sprint 2 tuần | Xác định Sprint Goal, chọn công việc và lập kế hoạch thực hiện. |
| 2. Daily Scrum | Mỗi ngày làm việc | 15 phút | Kiểm tra tiến độ hướng tới Sprint Goal và điều chỉnh kế hoạch trong ngày. |
| 3. Sprint Review | Cuối ngày làm việc cuối Sprint | Khoảng 1–2 giờ | Trình diễn Increment, nhận phản hồi GreenMart và cập nhật định hướng Product Backlog. |
| 4. Sprint Retrospective | Sau Sprint Review, trước Sprint Planning tiếp theo | Khoảng 1 giờ | Đánh giá cách phối hợp, chất lượng và thống nhất cải tiến. |
| 5. Sprint | Chu kỳ 2 tuần cố định | 2 tuần | Tạo khung thời gian thống nhất để phát triển, kiểm tra và thích nghi. |

## 6. Xử lý tình huống thay đổi

### Tình huống 1: Khách muốn đổi ưu tiên giữa Sprint

Bối cảnh: Giữa Sprint 1, GreenMart yêu cầu ưu tiên tính năng đặt hàng online thay vì tìm kiếm sản phẩm.

Nhóm xử lý theo các bước sau:

### 1.Tiếp nhận và làm rõ yêu cầu

Long trao đổi với GreenMart để xác định lý do cần ưu tiên đặt hàng online, giá trị kinh doanh, thời hạn và các yêu cầu tối thiểu.

### 2.Đánh giá ảnh hưởng

Developers phân tích công sức, sự phụ thuộc vào giỏ hàng, dữ liệu sản phẩm và tồn kho. Scrum Master hỗ trợ nhóm trao đổi và xử lý trở ngại.

### 3.Cập nhật Product Backlog

Long có thể đưa đặt hàng online lên ưu tiên cao hơn, đồng thời làm rõ phạm vi tối thiểu cần triển khai.

### 4.Bảo vệ Sprint Goal

Nhóm không tự động bỏ công việc hiện tại để làm yêu cầu mới. Developers và Product Owner trao đổi để điều chỉnh phạm vi công việc mà không làm ảnh hưởng Sprint Goal.

Nguyên tắc quan trọng:

- Product Backlog có thể được sắp xếp lại bất kỳ lúc nào.

- Sprint Backlog được Developers điều chỉnh khi có thêm thông tin, miễn là không gây nguy hiểm cho Sprint Goal.

- Không tự ý mở rộng phạm vi Sprint đến mức làm giảm chất lượng hoặc khiến nhóm không thể đạt mục tiêu.

- Nếu thay đổi khiến Sprint Goal trở nên lỗi thời, Product Owner là người có quyền hủy Sprint theo Scrum; việc này chỉ nên xảy ra khi thực sự cần thiết.

Như vậy, nhóm vẫn tiếp nhận thay đổi nhưng không để yêu cầu mới làm gián đoạn toàn bộ Sprint.

### Tình huống 2: Một tính năng chưa hoàn thành tại Sprint Review

Nhóm thực hiện như sau:

- Trình diễn trung thực: Chỉ trình diễn những phần đã hoàn thành và đáp ứng DoD. Nhóm có thể cho khách xem chức năng tìm kiếm đang hoạt động.

- Thông báo rõ phần chưa hoàn thành: Giải thích chức năng xem chi tiết sản phẩm còn lỗi gì, ảnh hưởng thế nào và chưa đạt tiêu chí nào.

- Không tuyên bố hoàn thành sai thực tế: Tính năng chưa đạt DoD không được tính vào Increment hoàn thành và không được xem là đã hoàn tất chỉ vì gần xong.

- Thu thập phản hồi: Hỏi GreenMart về mức độ ưu tiên, kỳ vọng và những điểm cần điều chỉnh.

- Cập nhật Product Backlog: Long cùng nhóm xem xét công việc còn lại, đánh giá lại ưu tiên và đưa phần chưa hoàn thành trở lại Product Backlog để xem xét cho Sprint tiếp theo.

- Tìm nguyên nhân tại Sprint Retrospective: Cả nhóm phân tích nguyên nhân chậm tiến độ, chẳng hạn yêu cầu chưa rõ, ước lượng chưa phù hợp hoặc kiểm thử bắt đầu quá muộn.