# INSPECT & ADAPT EVENT PACK – SHOPCARE AI

## 1. Kiểm tra Increment Sprint 14

| Mã | Bằng chứng | Kết luận |
| --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 đạt, không lỗi cao | Chờ xác nhận đủ DoD |
| SC-62 | 70/78 đạt, còn 8 ca lỗi | Chưa Done |
| SC-63 | 74/80 đạt, còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | Chưa Done |
| SC-64 | 60/60 đạt, chờ kiểm tra che SĐT | Chưa Done |
| SC-65 | 42/42 đạt, quyền riêng tư đạt | Chờ xác nhận đủ DoD |

DoD yêu cầu: staging, kiểm thử quan trọng đạt, không còn lỗi cao và đạt kiểm tra quyền riêng tư.

Sai sót Review cũ:

- Gọi tất cả hạng mục là Done dù chưa đạt DoD, gây hiểu sai chất lượng.

- Hứa thực hiện mọi Feedback, tạo cam kết thiếu căn cứ và làm mất quyền ưu tiên của PO.

## 2. Kế hoạch Sprint Review – 60 phút

| Thời gian | Nội dung |
| --- | --- |
| 0–5 phút | Nêu Sprint Goal |
| 5–15 phút | Kiểm tra DoD và kết quả |
| 15–30 phút | Demo Increment Done |
| 30–40 phút | Trình bày lỗi, giới hạn |
| 40–50 phút | Trao đổi Feedback hai chiều |
| 50–60 phút | Tổng hợp và xem xét Backlog |

Vai trò: PO quản lý ưu tiên; Developers trình diễn và cung cấp bằng chứng; Scrum Master điều phối; stakeholders phản hồi.

### Feedback Log

| Mã | Feedback | Bằng chứng cần bổ sung | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Tự động hóa 90% | Cách tính, số liệu đo | Làm rõ mục tiêu |
| F-02 | Chuyển sớm | Thời điểm, điều kiện chuyển | Kiểm tra quy tắc |
| F-03 | Còn SĐT | Kết quả kiểm tra riêng tư | Ưu tiên đánh giá rủi ro |
| F-04 | Thiếu lịch sử | Kênh và ví dụ bị thiếu | Làm rõ nhu cầu |
| F-05 | Lệch P95 | Giá trị thực tế, ngưỡng mục tiêu | Xác minh hiệu năng |

Feedback chưa phải cam kết. PO đánh giá và sắp xếp ưu tiên trong Product Backlog.

## 3. Kế hoạch Sprint Retrospective – 60 phút

Không mời quản lý vận hành. Tập trung vào quy trình, không đổ lỗi cá nhân.

| Thời gian | Giai đoạn | Hoạt động |
| --- | --- | --- |
| 0–5 phút | Mở đầu | Thống nhất nguyên tắc an toàn |
| 5–15 phút | Data | Xem dữ liệu Sprint 14 |
| 15–30 phút | Insight | Tìm nguyên nhân, kiểm chứng giả thuyết |
| 30–40 phút | Action | Chọn tối đa 2 hành động |
| 40–50 phút | Kế hoạch | Giao nhóm theo dõi, xác định bằng chứng |
| 50–60 phút | Follow-up | Chốt cách kiểm tra Sprint 15 |

Dữ liệu: thay đổi qua tin nhắn, staging Ngày 4, Integration Test Ngày 8, điểm an toàn 2,8/5.

### Hai Action Item

| Hành động | Theo dõi và thời điểm | Bằng chứng, tiêu chí |
| --- | --- | --- |
| 1. Ghi nhận thay đổi quy tắc tập trung, có lý do và xác nhận trước khi thực hiện. | Scrum Team; áp dụng từ Ngày 1, kiểm tra hằng ngày. | 100% thay đổi được thực hiện có ghi nhận và xác nhận trước. |
| 2. Tích hợp, kiểm thử sớm khi có phần Increment đủ điều kiện. | Developers phối hợp người kiểm thử; kiểm tra trong Sprint 15. | Có kết quả tích hợp trước nửa sau Sprint; lỗi có trạng thái xử lý rõ ràng. |

## 4. So sánh kỹ thuật Retrospective

| Tiêu chí | Start–Stop–Continue | 4Ls |
| --- | --- | --- |
| An toàn | Tốt nếu không đổ lỗi | Tốt, khuyến khích chia sẻ |
| Nguyên nhân | Cần hỏi thêm “Vì sao?” | Gợi mở bài học, nhu cầu |
| Hành động | Dễ chốt hành động | Cần thêm bước ưu tiên |
| Thời lượng | Nhanh | Có thể tốn thời gian |
| Người ít nói | Cho viết ý kiến trước | Cho phản hồi ẩn danh |

Lựa chọn: Start–Stop–Continue, kết hợp thu thập ý kiến ẩn danh vì nhóm chỉ có 60 phút và cần hành động cụ thể.

- Start: Ghi nhận thay đổi, tích hợp sớm.

- Stop: Đổi quy tắc chỉ qua tin nhắn.

- Continue: Dùng bằng chứng kiểm thử để đánh giá chất lượng.

Nếu điểm an toàn tiếp tục thấp, chuyển sang 4Ls hoặc kết hợp hai kỹ thuật.

## 5. Chu trình Inspect and Adapt

Sprint Review – Kiểm tra Increment

Feedback Log – Ghi bằng chứng

Product Backlog – PO sắp xếp ưu tiên

Retrospective – Data - Insight

Action – Thực hiện cải tiến

Sprint 15 – Kiểm tra kết quả

### Truy vết và quyền cập nhật

- Feedback F-03: Ghi nhận SĐT còn xuất hiện - bổ sung kết quả kiểm tra quyền riêng tư - PO cập nhật ưu tiên Backlog. Chỉ xác nhận đạt khi có bằng chứng.

- Action 2: Kiểm thử tích hợp sớm - Developers lưu kết quả và thời điểm phát hiện lỗi - Scrum Team đánh giá cuối Sprint 15.

Xử lý ngoại lệ: Thiếu dữ liệu thì ghi “Cần làm rõ”; lỗi nghiêm trọng hoặc rủi ro quyền riêng tư phải được xử lý phù hợp; Feedback không tự động trở thành cam kết Sprint 15.