Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diên là Done : PBI-01 , PBI-02, PBI-03 vì đã đạt đủ 5 điều kiện DoD PBI chưa Done: PBI-04: Chưa đủ chức năng xóa lịch sử và lọc theo loại. PBI-05: Chưa review chéo và chưa kiểm thử trên điện thoại. |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey : nhập số điện thoại -> xem kết quả cảnh báo và lý do -> nhập đường link -> xem kết quả cảnh báo -> gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ Người demo : Thu An và Gia Bình (developers) |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 1. cô mai và chị vy thấy thao tác kiểm tra số điện thoại , đường link có dễ sử dụng không ? Cần cải thiện điểm nào ? 2. Anh Phúc và mọi người muốn bổ sung hoặc thay đổi điều gì để ứng dụng cảnh báo lừa đảo hiệu quả hơn ? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

Ngọc Hương lập lịch trình 35 phút như bảng dưới. Dòng đầu đã nhận xét làm mẫu. Bạn điền cột cuối cho 3 dòng còn lại: sai ở đâu, sửa thành ai làm gì.

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai : PBI-04 và PBI-05 chưa đạt DoD nên không được giới thiệu là Done Sửa : Developers trình diễn PBI-01, PBI-02, PBI-03 đã Done Product Owner thông báo PBI-04, PBI-05 chưa Done , nêu rõ điều kiện DoD còn thiếu |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai : Sprint Review không phải buổi báo cáo công việc cá nhân ; cần tập trung kiểm tra sản phẩm và trao đổi với Stakeholders. Sửa : Developers trình dễ Increment ; Product Owner và Stakeholders cùng xem xét kết quả , trao đổi phản hồi và thảo luận các thay đổi tiếp theo |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai : Feedback không nên chỉ dành cho 3 phút cuối ; Scrum Master không tự quyết định góp ý nào sẽ thực hiện ở Sprint sau Sửa : Danh thời gian để Stakeholders góp ý xuyên suốt buổi Review . Product Owner ghi nhận , sắp xếp ưu tiên và cập nhật Product Backlog ; Scrum Team cùng thảo luận hướng tiếp theo |

u

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

Buổi Review có 3 góp ý. FB-01 đã điền làm mẫu. Bạn điền cách xử lý FB-02 và FB-03: ai làm gì tiếp theo.

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Product Owner ghi nhận chức năng chia sẻ cảnh báo vào Product Backlog , đánh giá giá trị và mức độ ưu tiên . Chưa cam kết thực hiện ngay vì nằm ngoài Sprint Goal hiện tại. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Developers kiểm tra lỗi hiển thị trên điện thoại , sửa giao diện để xử lý đường link dài , sau đó revire cháo , kiểm thử lại trên máy tính và điện thoại . Product Owner cập nhật mức độ ưu tiên ; nếu sửa trong Sprint tiếp theo thì đưa vào Sprint Backlog khi nhóm thống nhất kế hoạch |