Nhiệm vụ 1 – Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

(a) Kỹ thuật chọn và lý do: Chọn Start–Stop–Continue vì vấn đề của Sprint đã rõ, kỹ thuật này giúp nhóm nhanh chóng xác định việc cần bắt đầu, dừng và duy trì để tạo hành động cải tiến.

(b) Xếp thẻ T2–T5

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop : dừng việc dồn kiểm thử đến cuối Sprint ; cần kiểm thử sớm và liên tục |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Start : Nhóm cần kiểm tra và thông báo lỗi ngay khi phát hiện tránh đổ lỗi cá nhân , tập tủng cải tiến quy trình |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner THảo : Đây là phản hồi về sản phẩm , cần xem xét và ưu tiên trong Product Backlog , khôn gphari vấn đề nội bộ của Retrospective |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào DoD để bảo đảm chất lượng sản phẩm |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvemen

Chọn DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, lỗi phát hiện muộn khiến chức năng chưa Done

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy | Quy trình | Kiểm thử bị dồn về cuối Sprint, chưa được thực hiện song song với quá trình phát triển nên lỗi được phát hiện quá muộn |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử từng PBI ngay khi có pahafn chức năng chạy được không chờ đến cuối Sprint | Hải , Linh , Nam,Quỳnh ; Scrum master Duy theo dõi | Daily Scrum hằng ngày và cuối Sprint tiếp theo | Bằng chứng kiểm thử được ghi nhận; lỗi được phát hiện sớm hơn; PBI đáp ứng DoD |

Nhiệm vụ 3 – Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

(a) Thứ tự 5 bước:

H3 -> H2 -> H5 -> H1 -> H6

- H3: Mở đầu, thống nhất nguyên tắc trao đổi an toàn, xem lại hành động Sprint trước.

- H2: Thu thập ý kiến và dựng lại các sự việc chính.

- H5: Gom nhóm ý kiến, tìm nguyên nhân của vấn đề.

- H1: Chọn một Improvement và thống nhất thời điểm kiểm tra lại.

- H6: Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người và hẹn kiểm tra lại.

Hoạt động bị loại: H4

Lý do: Scrum Master không nên tự chọn giải pháp và áp đặt cho nhóm; cả Scrum Team cần cùng phân tích và thống nhất Improvement.

(b) Lời mở đầu của Duy:

“Chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nhìn lại Sprint vừa qua để tìm cách làm việc tốt hơn, không phải để đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào. Mọi người hãy chia sẻ thẳng thắn, tôn trọng ý kiến của nhau và tập trung vào sự việc, nguyên nhân cũng như giải pháp. Cuối buổi, nhóm sẽ thống nhất một hành động cải tiến cụ thể và cách kiểm tra kết quả ở Sprint tiếp theo.”